АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2023г.                                                                                             № 18

п.Плодопитомнический

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2023 года

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.07.1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», администрация Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести проверку состояния земляных плотин.

2. Провести работы по очистке водопропускных труб, водоотводных каналов и кюветов дорожной сети.

3. Определить организации и предприятия по подготовке и проведению против паводковых мероприятий.

4. Инвентаризировать имеющиеся материально-технические ресурсы муниципальных образований, необходимые для проведения работ при затоплениях и наводнениях.

5. Определить порядок жизнеобеспечения населения.

6. Разработать план организационных мероприятий по подготовке и проведению против паводковых мероприятий.

7. Заблаговременно провести мероприятия по защите системы водоснабжения от затопления и подтопления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования в информационном бюллетене в здании администрации Плодопитомнического сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://www.ruzaevka-rm.ru.

Глава администрации

Плодопитомнического

сельского поселения                                                                                              Н.Н.Теплова

Приложение № 1

к постановлению

администрации Плодопитомнического

сельского поселения

Рузаевского муниципального района

от 22.03.2023 года № 18

План

организационных мероприятий по обеспечению мер по организованному проведению весеннего паводка 2023 года на территории Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление плана основных противопаводковых мероприятий | До 01.04.2023 г. | Глава администрации сельского поселения |  |
|  | Утверждение плана основных противопаводковых мероприятий | До 02.04.2023 г. | Глава администрации сельского поселения |  |
|  | Определение зон возможного подтопления жилого сектора, учреждений, организаций, КФХ | До 02.04.2023 г. | Противопаводковая комиссия |  |
|  | Определение первоочередных мер по отношению одиноких престарелых проживающих в зоне возможного подтопления (затопления). | До 02.04.2023 г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка | постоянно | Совет депутатов, администрация, актив поселения |  |
|  | Определение мест размещения эвакуированного населения с мест подтопления (затопления) | До 02.04.2023 г. | Противопаводковая комиссия, администрация |  |
|  | Организация круглосуточного дежурства на период паводка | Весь период паводка | Ведущий специалист администрации, участковый |  |
|  | Заключение договоров с руководителями организаций, предприятий, гражданами имеющими в собственности автотранспорт и другую инженерную технику | До 02.04.2023 г | Противопаводковая комиссия, администрация |  |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Плодопитомнического

сельского поселения

Рузаевского муниципального района

от 22.03.2022 года № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц Плодопитомнического сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка 2023 года

- ул. Советская (д.11)

- с.Ускляй (мост)

- с.Аргамаково (мост)

Приложение № 3

к постановлению

администрации Плодопитомнического

сельского поселения

Рузаевского муниципального района

от 22.03.2023 года № 18

Комиссия

по обеспечению сохранности объектов ГТС, подведомственных учреждении, населенных пунктов Плодопитомнического сельского поселения в период весеннего паводка 2023 года

|  | Теплова Н.Н. | Председатель комиссии – Глава администрации Плодопитомнического сельского поселения. |
| --- | --- | --- |
|  | Киреева Е.Г. | член комиссии – Глава Плодопитомнического сельского поселения (по согласованию). |
|  | Горшков В.В. Жбанова О.А. Кривошеева Е.Н. | член комиссии – Начальник Плодопитомнического ПО (по согласованию). член комиссии – ведущий специалист администрации Плодопитомнического сельского поселения. член комиссии – ведущий специалист администрации Плодопитомнического сельского поселения. |